Утвержден

Решением №3

VI сессии III созыва

От 13.02.2014 года

План социально-экономического развития поселения на 2014-2016 г

| №№ | Основные мероприятия | Срок реализации | Место реализации | Источник и сумма финансирования | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Социальное развитие |
| 1 | Инвестиционный проект Программа «Жилище» в части оказания государственной поддержки и строительстве и приобретения жилья в сельской местности | до 2017 |  | Республиканский бюджет |
| 2 | Международный проект экоэффективный туризм и сервис автодорог | До | Эссойла |  | Правительство РК Правительство Финляндии Госкомитет |
| 3 | Освещение автодороги направления Петрозаводскс-Суоярви от 69 км до 78 км. | 2014 | Эссойла |  | Правительство РК Министерство Строительства,ЖКХ и энергетики РК |
| 4 | Организации качественного предоставления услуг Почта России | 2014 | п.Сяпся п.Кудама |  | АПНМР |
| 5 | Ремонт автодороги направлений: Петрозаводск-Суоярви(участок 56 км-78 км) , Эссойла-Крошнозеро, Проккойла-Новые Пески | До 2016 |  |  | Министерство строительсва, ЖКХ и энергетики РК |
| 6 | Организация места для складирования ТБО | 2014 | Эссойла |  | АПНМР |
| 2. Развитие системы жизнеобеспечения |
| 1 | Строительство и реконструкция объектов электроснабжения | 2013 ноябрь, декабрь | п.Эссойла: ул.Первомайская,ул.Октябрьская,ул.Школьна,ул.Мелиоративная | 106384 рублей | Средства бюджета Эссойльского сельского поселения |
|  |  | 2014 | п.Эссойла ул.Новая с.Эссойла ул.Озерная от д.46-д.42,35-22 ул.Набережная от д.7-д.14 п.Новые Пески ул.Горная п.Кудама ул.Трудовая ул.Набережная | 400000 руб | АЭСП |
|  |  | 2015 | п.Эссойла ул.Молодежная ул.Северная с.Эссойла ул.Озерная от д.1-д.по ул.Суоярвской № 3 п.Сяпся ул.1 мая д.Чуралахта п.Соддер ул.Озерная д.Сямозеро от д.30-д.58-а | 180000 | АЭСП |
|  |  | 2016 | с.Эссойла ул.Озерная от д.77 -до 111 п.Эссойла ул.Гористая д.Лахта | 230000 | АЭСП |
| 2 | Обеспечение условий для развития физ. культуры и массового спорта. создание условий для обеспечения услугами организации культуры | 2013 ноябрь декабрь | -Ремонт здания школы,в дальнейшем перевод в здание ДК п.сяпся -обеспечение освещения хоккейной коробки в п.Эссойла | 60000. 22000 | АЭСП |
|  |  | 2014 | -п.Эссойла стадион-вырубка кустарника,строительство двух переходов лыжная трасса-вырубка кустарника п.Новые –Пески-утепление ,замена оконных блоков в клубе МКУ КДО п.Соддер -организация социальной гостиной п.Кудама -организация социальной гостинной | 50000 82000 10000 25000 | АЭСП |
|  |  | 2015 | п.Эссойла -продолжение строительства лыжной трассы п.Соддер п.Новые Пески -приобретение спортивных комплексов | 200000 | АЭСП |
|  |  | 2016 | п.Кудама -приобретение спортивной комплекса п.Сяпся -приобретение детской площадки | 92000 88000 | АЭСП |
| 3 | Обеспечение зоны отдыха для граждан | 2014 | п.Эссойла -приобретение детской площадки для детей до 3-х лет -отсыпка центральной части зоны -посадка деревьев и кустарников | 99000 16000 ---------- | Адм.Эсс.с.п ЖОО «Эссойльчанка» |
| 4 | Ремонт дорог | 2014 | п.Эссойла(асфальтобетонное покрытие) ул.Мелиоративная от д.2 до ул.Центральной ул. Октябрьская от д.23 до ул.Цент перекресток ул.Суорвс.,Лесная, Строителей п.Новые Пески (песчанно-гравийная смесь) ул.Горная ул.Центральная с.Эссойла ул.Озерная от д.77 до д.46,д.1 до д№ 3 по ул.Суоярвской дер.Сямозеро ул.Сямозерская дер.Лахта устройство разворотного кольца для школьного автобуса ремонт моста через реку п.Сяпся крепление правого берега р.Сяпся ул.1 мая |  | За счет средств дорожного фонда Бюджет Эссойльского сельского поселения За счет средств дорожного фонда Бюджет Эссойльского сельского поселения За счет средств дорожного фонда Бюджет Эссойльского сельского поселения |
|  |  | 2015 | п.Эссойла ул.Гористая п.Кудама ул.Октябрьская ул.Трудовая п.Сяпся ул.Лесная ул.1 мая |  | За счет средств дорожного фонда Бюджет Эссойльского сельского поселения |
|  |  | 2016 | п.Эссойла Станция с.Эссойла ул.Озерная от д87 до д.111 ул.Рябиновая дер.Нижняя Салма ул. Совхозная |  | За счет средств дорожного фонда Бюджет Эссойльского сельского поселения |
| 5 | Ремонт придомовых территорий | 2014 | п.Эссойла ул.Школьная от д.1 до д.5 ул.Октябрьская,д.10 ул.Первомайская,д18 |  | За счет средств дорожного фонда Бюджет Эссойльского сельского поселения |
|  |  | 2015 | п.Эссойла ул.Первомайская, д.19,д.20 ул.Центральная,д.12-16,11,15 |  | За счет средств дорожного фонда Бюджет Эссойльского сельского поселения |
|  |  | 2016 | п.Эссойла ул.Центральная,д.8 |  | За счет средств дорожного фонда Бюджет Эссойльского сельского поселения |
| 6 | Обеспечение условий для организации благоустройства | 2014 2015 | п.Соддер демонтаж сгоревших и развалившихся домов 1 дом ул.Центральная,д.24, 1 дома ул.Центральная д.21 | 250000 25000 | Бюджет Администрации Эссойльского сельского поселения |
| 7 | Строительство пожарных пирсов |  | п.Новые пески дер.Сямозеро п.Кудама 5 пирсов в п.Эссойла, 1 п.Соддер | благотворительное пожертсвование предпринимателей | Бюджет Администрации Эссойльского сельского поселения |
| 8 | Создание условий эффективного управления многоквартирными домами(совет дома,ТСЖ) | 2014-2016 | территория Эссойльского сельского поселения |  | Затрат не требуется инициатором явл.-Адм.Эсс.с.п. Совет Эсс.с.п III созыва Совет ветеранов ООЖ «Эссойльчанка» |
| 10 | оформление территории кладбища, отвод новой территории, благоустройство существующего кладбища | 2014 2015 | п.Эссойла,с.Эссойла п.Сяпся |  | Адм.Эсс.с.п АПНМР |
| 3.Развитие туризма |
| 11 | Развитие этнокультурного центра в п.Эссойла | 2014-2015 | п.Эссойла территория Эссойльского сельского поселения |  | Бюджет Адм.Эсс.с.п субсидии ФБ,РБ благотворительная помощь |
| 12 | Изготовление туристско-информационных материалов о территории Эсс.с.п Разработка и выпуск рекламно-информационной продукции | 2014 |  |  |  |